BÁO CÁO HẠNG MỤC CHƯA CÓ VÀ KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

Tổng hợp hiện trạng code và các hạng mục cần làm tiếp

| Nhóm hạng mục | Trạng thái hiện tại | Nhận định |
| --- | --- | --- |
| Kho + vật tư + công thức + BOM | Đã có nền chạy được | Đây là phần mạnh nhất của hệ thống hiện tại, đã test được với dữ liệu thực tế. |
| Đơn hàng và khách hàng | Chưa hoàn chỉnh | Mới có ý tưởng và thiết kế nghiệp vụ, chưa thành phân hệ vận hành đầy đủ. |
| Cọc, thanh toán, chứng từ | Chưa có | Chưa có cấu trúc dữ liệu và giao diện để theo dõi cọc, công nợ và thu tiền. |
| Duyệt kỹ thuật / duyệt quản lý | Chưa có | Chưa có luồng trạng thái chính thức và màn hình xử lý riêng theo vai trò. |
| Giữ hàng sau cọc | Chưa có | Đã chốt nghiệp vụ nhưng chưa có reservation thật trong kho. |

# 1. Phần đã làm được

| Phần đã có nền | Nội dung đã làm được |
| --- | --- |
| Vật tư | Tạo / sửa vật tư, nhóm vật tư, màu, đơn vị, mã vật tư, thanh / cái / hộp. |
| Kho và tồn kho | Tạo kho, nhập tồn, quản lý thanh theo chiều dài, quản lý tồn số lượng. |
| Công thức / BOM | Tạo công thức, biến thể, tham số, điều kiện, BOM runtime theo màu, hướng, kích thước. |
| Kiểm tra tồn theo công thức | Đã kiểm thử được nhóm chiều rộng, chiều cao, màu, trái/phải và gợi ý cắt thanh. |
| Dữ liệu test | Đã có dữ liệu mẫu vật tư 992, công thức PTK992 và tồn kho test để thử thực tế. |

- Phần quản lý kho, vật tư, công thức và kiểm tồn theo công thức đã có thể dùng để test thực tế.

- Hệ thống đã có dữ liệu mẫu và đã kiểm được logic nhóm chiều rộng, chiều cao, màu và trái/phải.

# 2. Phần chưa có / chưa hoàn chỉnh

| Hạng mục chưa có | Mức ưu tiên | Cần làm gì |
| --- | --- | --- |
| Quản lý khách hàng | Rất cao | Tạo màn hình khách hàng, phân loại khách lẻ / công ty / đối tác, gắn nhân viên phụ trách. |
| Đơn hàng | Rất cao | Tạo phân hệ đơn hàng thật sự, liên kết khách hàng, sản phẩm, màu, hướng, kích thước. |
| Đặt cọc | Rất cao | Thêm số tiền cọc, ngày cọc, điều kiện thanh toán và rule chỉ đi tiếp khi đã cọc. |
| Kỹ thuật duyệt | Cao | Tạo bước duyệt kỹ thuật, đính kèm bản vẽ, trả lại đơn nếu thông số sai. |
| Sếp duyệt | Cao | Tạo bước duyệt cuối: xuất kho ngay hoặc chờ sản xuất. |
| Chờ kho xuất | Cao | Tạo danh sách đơn kho cần xử lý theo mã đơn hàng, mức độ ưu tiên và BOM. |
| Giữ hàng sau cọc | Rất cao | Tạo reservation vật tư và phụ kiện ngay sau khi đơn đã cọc. |
| Chờ sản xuất | Trung bình cao | Tạo danh sách đơn thiếu hàng, nhập số ngày dự kiến hoàn thành. |
| Xác nhận thanh toán | Cao | Thêm xác nhận đã thu tiền, số tiền thu và chứng từ chuyển khoản / phiếu thu. |
| Phân quyền theo vai trò | Cao | Tạo ma trận quyền và giới hạn dữ liệu theo người phụ trách. |

# 3. Phân tích khoảng trống hệ thống

- Hệ thống hiện mạnh ở phần kho và BOM, nhưng chưa có lớp nghiệp vụ đơn hàng để nối từ khách hàng đến kho.

- Chưa có luồng cọc -> kỹ thuật -> sếp duyệt -> kho xuất, nên vận hành thực tế vẫn phải làm thủ công ở nhiều bước.

- Chưa có reservation tồn kho sau cọc, đây là điểm rủi ro lớn nếu nhiều đơn dùng chung phụ kiện.

- Chưa có phần thanh toán và chứng từ nên chưa khép kín được đơn hàng sau khi giao.

# 4. Đề xuất thứ tự làm tiếp

| Giai đoạn | Phạm vi | Mục tiêu |
| --- | --- | --- |
| GĐ1 | Khách hàng + Đơn hàng + Cọc | Tạo đầu vào chuẩn để luồng kinh doanh chạy được. |
| GĐ2 | Kỹ thuật duyệt + Sếp duyệt + Chờ kho xuất | Hoàn thiện luồng phê duyệt và giao việc đúng bộ phận. |
| GĐ3 | Giữ hàng sau cọc + Chờ sản xuất | Bảo đảm kho và kế hoạch vận hành đúng hàng thực tế. |
| GĐ4 | Thanh toán + Chứng từ + Báo cáo | Chốt đơn hàng về tài chính vận hành và quản trị tổng hợp. |

# 5. Kết luận

- Phần lõi kho và công thức đã có nền tốt, không cần làm lại từ đầu.

- Phần cần tập trung ngay là khách hàng, đơn hàng, cọc, duyệt kỹ thuật, duyệt quản lý và kho xuất theo đơn.

- Nên triển khai theo từng giai đoạn để hệ thống sớm dùng được nội bộ, sau đó mới mở rộng tiếp.